大竹县“十四五”地质灾害防治规划

目  录

前  言…………………………………………………………5

一、现状与形势…………..…………………………………..6

（一）地质灾害现状…………………………………………6

（二）“十三五”地质灾害防治成效………………………..7

（三）“十四五”地质灾害防治形势………………………..9

二、指导思想与规划目标……………………………………11

（一）指导思想………………………………………………11

（二）规划原则………………………………………………11

（三）规划目标………………………………………………12

三、地质灾害防治分区……………………………………….13

（一）地质灾害易发分区……………………………………13

（二）地质灾害风险分区……………………………………..14

（三）地质灾害防治分区…………………………………….15

四、地质灾害防治任务……………………………………….16

（一）推进落实地质灾害调查评价制度…………………….16

（二）构建地质灾害科学防控格局………………………….18

（三）完善地质灾害监测预警体系………………………….18

（四）开展地质灾害全域综合整治………………………….20

（五）实现地质灾害防治能力提升………………………….21

五、经费估算………………………………………………….23

（一）估算依据……………………………………………….23

（二）经费估算……………………………………………….24

（三）资金筹措……………………………………………….25

六、环境影响………………………………………………….26

（一）环境影响评价…………………………………………26

（二）减少环境影响措施……………………………………27

七、保障措施………………………………………………….28

（一）加强组织领导…………………………………………28

（二）强化资金保障…………………………………………28

（三）加大监督管理…………………………………………29

（四）细化考核评价…………………………………………30

（五）强化责任落实…………………………………………30

（六）提升保障能力…………………………………………31

（七）加强宣传引导…………………………………………31

附表……………………………………………………………32

1．大竹县“十四五”地质灾害防治规划工作部署汇总表

2．大竹县“十四五”地质灾害防治规划主要任务分解表

3．大竹县“十四五”地质灾害防治规划资金估算表

4．大竹县“十四五”地质灾害防治规划群策群防专职监测投资估算表

5．大竹县“十四五”地质灾害防治工作部署汇总表

6．大竹县“十四五”地质灾害防治工作搬迁避让统计表

7．大竹县“十四五”地质灾害防治工作工程治理统计表

8．大竹县“十四五”地质灾害防治工作排危除险统计表

附图……………….…………………………………………..

1．四川省大竹县地质灾害易发分区图

2．四川省大竹县地质灾害风险分区图

3．四川省大竹县地质灾害防治分区图

前  言

为全面深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，细化落实《四川省“十四五”地质灾害防治规划》，推动全县地质灾害防治工作再上新台阶，有效减轻地质灾害风险，切实保护人民群众生命财产安全，努力为全县经济社会高质量发展营造安全稳定和谐环境，依据《地质灾害防治条例》《大竹县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《大竹县国土空间总体规划（2021-2035年）》《四川省大竹县地质灾害风险调查评价》及地质灾害管理和相关产业政策等，编制本规划。

本规划所指的地质灾害包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。规划内容主要包括地质灾害调查评价、风险管控、监测预警、搬迁避让与治理、信息化建设和防治能力提升等。全县涉及地质灾害的相关行业规划均应与本《规划》做好衔接。

规划基准年为2020年，规划期为2021-2025年。规划适用范围为大竹县所辖行政区。

一、现状与形势

（一）地质灾害现状

大竹县位于四川省东北部，地跨“三山两槽”，即北东－南西走向的华蓥山（西山）、铜锣山（中山）、明月山（东山，合称“三山”）平行排列，近似“川”字。县境主要地貌类型为浅丘、中丘、深丘及中低山四类，山峦纵横，地形起伏较大，地层软硬相间，岩石节理裂隙较发育，地质灾害主要沿山麓地带、丘陵斜坡分布，这些地段既是人口的聚集区，也是地质灾害隐患点分布较集中的部位。全县降水量年内分布严重不均，汛期集中且雨量较大，每年夏末秋初均会出现多次暴雨天气，全县东柳河、东河、黄滩河、铜钵河、清水河等遭遇暴雨时，峰高量大，易形成灾害性洪水。大竹县人口众多，城市建设与新型城镇化建设快速发展，人类工程活动较强烈，属地质灾害多发易发区和生态环境脆弱区。

截至2020年底，大竹县已排查发现威胁人民群众生产、生活安全的各类地质灾害隐患点113处，主要分布在石河镇、清河镇、庙坝镇、清水镇等乡镇。县域内地质灾害主要以滑坡为主，次为崩塌（危岩），尚未发现其它地质灾害。其中滑坡地质灾害104处，崩塌灾害点9处，威胁1123户5379人、威胁资产16398万元，威胁对象主要有分散农户、集居区、重要交通干线、耕地等。

专栏1  大竹县各乡镇地质灾害统计表

| 序号 | 乡（镇） | 滑坡 | 崩塌 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉乡 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 八渡乡 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 白塔街道 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 柏林镇 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 朝阳乡 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 川主乡 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 高明镇 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 高穴镇 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 观音镇 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 妈妈镇 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 庙坝镇 | 9 | 1 | 10 |
| 12 | 欧家镇 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | 清河镇 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | 清水镇 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | 石河镇 | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 石桥铺镇 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | 石子镇 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 四合镇 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 童家镇 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 文星镇 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 杨家镇 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 永胜镇 | 5 | 0 | 5 |
| 23 | 中华镇 | 5 | 1 | 6 |
| 24 | 周家镇 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 竹阳街道 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 月华镇 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 东柳街道 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 乌木镇 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 团坝镇 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 杨通乡 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 天城镇 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 104 | 9 | 113 |

（二）“十三五”地质灾害防治成效

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，大竹县自然资源部门在县委、县政府团结带领下，凝心聚力认真贯彻落实中央、省、市关于地质灾害防治的各项决策部署，切实加强以调查评价、监测预警、综合治理和应急处置为核心的地质灾害综合防治体系建设，圆满完成了“十三五”期间确定的主要目标和任务，全力保障了人民群众生命财产安全，防灾工作取得明显成效。

地质灾害隐患大幅减少。截至2020年底，全县地质灾害隐患点数量由2015年初地灾排查的170处减少至113处，净减少地质灾害隐患点57处，净减少率33.53%。

组织管理能力明显提升。全县已构建形成党委领导、政府负责、部门联动、全民参与、专业支撑“五位一体”的地质灾害防治格局。全面落实省、市、县、乡、村、组、点七级防灾责任体系建设。形成政府投资地质灾害防治项目建设市场主体信用评价规范化管理格局。

监测预警体系逐步完善。全县建立健全“县、镇、村、组、点”五级地质灾害群测群防监测预警体系，各级政府部门、责任单位职责明确、分工具体，县、镇各级成立有地质灾害防治指挥机构，村村建有地质灾害应急队伍，地质灾害防治责任横向到边，纵向到底，全社会防灾体系正在形成。

综合防治能力有效提升。通过全面开展调查评价、监测预警、工程防治和抢险排危处置等综合防治工作，全县初步形成了防、抗、救、治相结合的防治体系，提高了地质灾害防治能力。“十三五”期间，全县累计开展地质灾害防治知识宣传培训和演练600余场，参加人员3万余人次；开展主动避让60余次，转移群众1000余人次。基层广大干部群众识灾防灾避灾和自救互救能力明显增强。

科技防灾水平明显提高。全县开展地质灾害自动化专业监测预警体系建设，基本实现覆盖威胁50人以上的地质灾害隐患点全天候实时自动化监测。全面运用四川省地质环境信息管理平台和群测群防、地质灾害调查、地质环境管理3个APP，在地质灾害防治智能化、监测预警精准化、数据管理精细化等方面提升了地质灾害防灾减灾能力和科技化水平。

（三）“十四五”地质灾害防治形势

1．从国家层面对地质灾害防治工作提出了更高要求。

2016年7月，习近平总书记在河北唐山市考察时针对国家综合防灾减灾救灾工作提出了“两个坚持、三个转变”，即“坚持以防为主、防抗救相结合；坚持常态减灾和非常态救灾相统一”“从注重灾后救助向注重灾前预防转变；从应对单一灾种向综合减灾转变；从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”。2018年10月，习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上指出，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。党的二十大报告提出，“坚持安全第一、预防为主”“提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力”。为落实上述要求，需全面、系统、准确掌握全县地质灾害隐患风险底数，动态评价风险变化，及时采取合理有效的防范措施，切实提高人民生命安全保障能力，为奋力开启“繁荣美丽活力大竹”建设提供支撑。

2．地质灾害防治形势依然严峻，汛期降雨量大、地震活动以及人类工程活动加剧带来新挑战。

大竹县辖3个街道、28个乡镇，各辖区地形地貌、地层结构特征，地质灾害隐患点的分布不尽相同。现已查明的113处地质灾害隐患点中，将逐步以工程治理、排危除险及搬迁避让等方式进行全部销号，新增隐患点及时进行工程治理。全县具有降水量时空分布不均、汛期降雨雨强大的特点，受持续强降雨、地震等自然因素叠加影响，每年仍将动态新增地质灾害隐患点；全县大多数场镇虽处于地势平坦、开阔的浅丘区，整体地质环境条件良好，但近年来，随着城市建设与新型城镇化建设快速发展，人类工程活动加剧导致地貌的改变，引起地质灾害的动态变化，个别场镇周边出现了部分威胁居民生命财产安全的不良地质现象，不同程度受到地质灾害威胁，地质灾害风险升高，使得综合防治任务依然繁重。

3．地质灾害防治工作依然存在调查评价精度不够、信息化建设处于起步阶段、经费投入偏少等薄弱环节。

大竹县地质灾害防治工作仍然缺乏全面系统、精度较高的基础调查资料，信息化建设处于起步阶段，先进技术手段在地质灾害防治领域应用仍有较大提升空间。“县、乡（镇）、村、组、点”五级监测预警体系有待进一步完善，地质灾害防治装备技术水平仍需进一步提高。在地质灾害防治经费投入方面，地方投入地质灾害防治资金与全县地质灾害防治实际需求间仍存在较大差距。

二、指导思想与规划目标

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、省委十一届七次八次全会、市委四届九次十次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示要求，全面落实省委省政府、市委市政府关于地质灾害防治各项决策部署，坚持人民至上、生命至上的理念，坚持以防为主，主动防控、综合施策，建立健全调查评价、监测预警、搬迁治理的地质灾害全域整治模式；坚持常态减灾和非常态救灾相统一，整体提高全县地质灾害综合防治能力，为大竹县实施“城市北进、产业强县、乡村振兴、区域协同”四大战略，打造“新型城镇化、川渝合作先行、现代产业集聚发展、乡村振兴、生态文明”五大示范区，加快建成“繁荣美丽活力大竹”，奋力进军中国西部百强县第一方阵，勇当成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点排头兵提供可靠的地质环境安全保障。

（二）规划原则

坚持以人为本，生命至上。牢固树立以人民为中心的发展理念，把人民群众生命安全放在首位，以消除地质灾害隐患、减轻地质灾害威胁为根本；全力推进地质灾害防治工作高质量发展，把建设平安大竹、服务经济社会发展和满足人民群众对地质环境安全的需求作为工作出发点和落脚点。

坚持预防为主，管控风险。科学认识和把握地质灾害规律，牢固树立“防范胜于救灾”的防灾理念，增强风险意识和底线思维，坚持风险调查评价与隐患早期识别相结合，推进人技结合监测预警体系建设，努力从源头上降低地质灾害风险。

坚持统筹规划，有序整治。按照“以搬为主、搬治结合”的原则，分类有序实施搬迁避让、工程治理、排危除险。根据地质灾害风险分级，按轻重缓急分类分年度实施地质灾害搬迁避让、工程治理与排危除险，将工作重点放在受地质灾害威胁的城镇、人口聚居区、重大基础设施及民生工程上。

坚持改革创新，科技防灾。加强防灾减灾能力建设，持续提升地质灾害防治社会管理和公共服务能力。以信息化建设为切入点，增强新一代信息技术应用，引入具有新理念、新方法、新设备的技术支撑队伍，不断提高科技防灾水平。

坚持分级管理，多元共治。明确当地政府地质灾害防治主体责任。坚持“谁引发、谁治理”，落实相关主体的防治责任，按照“谁投资、谁受益”，鼓励社会资本参与地质灾害防治工作。

（三）规划目标

以中央、省级专项资金及地方筹措资金为支撑，分类有序实施搬迁避让、工程治理、排危除险，到2025年累计消除地质灾害隐患点113处，受威胁人数减少5379人，实现现有地质灾害隐患点在本规划期内全部销号，地质灾害隐患风险显著降低。

专栏2  大竹县“十四五”时期地质灾害防治规划主要指标

| 一级 指标 | 二级指标 | 2025年目标 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测 预警 | 群测群防专职监测（点） | 已查明隐患点全覆盖 | 预期性 |
|  | 专业监测（处） | 46 | 预期性 |
| 综合 防治 | 搬迁避让（处） | 40 | 预期性 |
|  | 工程治理及排危除险（处） | 73 | 预期性 |
| 防治能力提升 | 年度防灾减灾宣传教育（年） | 5 | 预期性 |
| 社会 效益 | 消除地质灾害隐患点（处） | 113 | 预期性 |
|  | 减少受地质灾害威胁人数（人） | 5379 | 预期性 |

三、地质灾害防治分区

（一）地质灾害易发分区

结合《四川省大竹县地质灾害风险调查评价》成果，依据全县地质环境条件、人类工程活动、现状地质灾害隐患分布情况综合划分。将地质环境条件复杂、人为工程活动强烈、地质灾害现状发育分布集中区域划分为地质灾害高易发区；将地质环境条件较复杂、人为工程活动较强烈、地质灾害现状较发育区域划分为地质灾害中易发区；其余区域为地质灾害低易发区（附图1）。

全县低易发区主要分布在中-浅丘地区中地形切割较小、地形坡度较缓的缓坡地带，地质构造简单，地层稳定，地表水和地下水作用不明显，不易发生地质灾害，面积为636.02km2，占区内总面积的30.58%，发育地质灾害7处，灾害点密度为0.011处/km2；中易发区主要分布在中-低山、深丘、中-浅丘地貌区的高陡斜坡地带，构造抬升较强烈，地形切割较强烈、地形坡度较陡；人类活动较强烈；地表水和地下水体作用明显，易导致地质灾害发生，面积为1044.53km2，占区内总面积的50.22%，发育地质灾害70处，灾害点密度为0.064处/km2；高易发区主要分布于地形起伏相对较大的中-低山地貌区，构造抬升作用明显，沟域切割强烈，易形成陡崖、陡斜坡；岩性以砂岩、泥岩为主，结构面发育，差异性风化明显，覆盖层多以结构松散的滑坡积层为主；地表水和地下水丰富，易沿基覆界面渗流，形成富集区，易导致地质灾害发生，面积为399.31km2，占区内总面积的19.2%，，发育地质灾害36处，灾害点密度为0.114处/km2。

（二）地质灾害风险分区

依据地质灾害易发程度、孕灾地质条件和承灾体特征，将全县划分为地质灾害中、低风险区二级（附图2）。

低风险区主要分布于乌木镇广子村，四合镇东风村，石河镇大湾村等区域，面积约1474.99km2，占区内总面积的70.918%，区内共发育地质灾害47处；中风险区主要分布于竹阳街道新家村，杨家镇龙台村，中华镇黄荆社区，清水镇驷马村，文星镇莲花大安村，八渡乡青南村，妈妈镇石垭村，石河镇中峰村，清河镇乌桥村等区域，面积约604.87km2，占区内总面积的29.082%，区内共发育地质灾害66处；无高风险区和极高风险区。

中风险区管控措施建议：应以保护其生态功能为主，对现有的基本农田、林草地等维持现状。若考虑到社会发展需用作建设用地时，应综合考虑建设用地的规模及用地性质，规划前应开展相应的地质灾害风险评价，对存在安全隐患的区域进行开挖或回填边坡等有效的防护措施，避免出现工程建设过程中引发的地质灾害问题和建成后存在地质灾害隐患。

（三）地质灾害防治分区

本次地质灾害防治分区划分，以地质环境条件、人为工程活动为基础，参照地质灾害易发分区结果，在综合分析全县地质灾害现状分布特征、动态监测稳定性结果，研判地质灾害的风险，结合国民经济布局和社会发展总体规划，分为地质灾害次重点防治区、一般防治区两个等级，再根据各灾种的特点分别划分。地质灾害防治分区的标准如下：

地质灾害次重点防治区：地质环境条件较差、人为工程活动较强烈、地质灾害现状分布相对集中、动态监测稳定性较差，地质灾害的危险性较大、危害程度较大的区域划为地质灾害重点防治区。包括地质灾害中风险区内人口聚居区、学校医院、重要基础设施、工矿企业、风景名胜旅游区等重点区域，以及位于地质灾害中风险区内的分散居住农户区。

地质灾害一般防治区：将地质灾害次重点防治区以外区域划为地质灾害一般防治区，指地质环境条件相对较好，地质灾害灾情一般或相对较轻、危害一般或不大、对人和财物造成损失较小的区域。

次重点防治区共计9处，总面积为604.8713km2，占区内总面积的29.08%，该区现有地质灾害点66处，其中滑坡64处，崩塌2处，次重点防治区内合计威胁2223人，财产约8773万元。一般防治区总面积1474.9876km2，占区内总面积的70.92 %，主要位于浅丘、平坝区以及低山、深丘坡脚、坡顶缓坡区域，大部分区域孕灾地质条件弱发育，局部有孕灾条件或已成灾的地质灾害点为已建城区或已工程治理等区。

专栏3  次重点防治分区

1. 杨家镇龙台村中风险区，面积约199.44km2，包含滑坡24处，崩塌2处，以工程治理及排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 2. 竹阳街道办事处尖山寨村中风险区，面积约44.81km2，包含滑坡5处，以工程治理及排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 3. 清水镇驷马村中风险区，面积约44.37km2，包含滑坡5处，以工程治理及排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 4. 文星镇大安村中风险区，面积约107.83km2，包含滑坡14处，以工程治理及排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 5. 八渡乡青南村中风险区，面积约89.77km2，包含滑坡10处，以工程治理及排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 6. 妈妈镇石垭村中风险区，面积约90.80km2，包含滑坡3处，以工程治理及排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 7. 文星镇大安村中风险区，面积约10.38km2，区内暂未在册的地质灾害隐患点。 8. 石河镇花坛村中风险区，面积约15.89km2，包含滑坡2处，以工程治理或排危除险治理为主，辅以搬迁避让为辅的地质灾害防治措施。 9. 石河镇乌桥村中风险区，面积约10.62km2，包含滑坡1处，采用工程治理及排危除险治理。

四、地质灾害防治任务

（一）推进落实地质灾害调查评价制度

1．持续加强地质灾害隐患巡查排查与动态管理

落实地质灾害隐患动态巡排查机制，组织开展地质灾害汛前、汛期巡查和汛后核查工作；按照“管行业必须管地灾”的要求，组织指导水务、住建、交通、教育、旅游等相关部门做好行业领域的地质灾害排查；组织指导专职监测员做好隐患点常态化的巡查排查及监测预警工作，加强雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”工作，及时发现地质灾害隐患，实时发布群测群防监测预警信息。重点排查地质灾害易发区内集镇、学校、医院、旅游景点、村庄等人口集聚区和在建工程工地营区等区域，及时发现地质灾害隐患，及时纳入地质灾害防治体系，动态掌握地质灾害风险隐患变化情况，真正做到领导到位、责任到位、措施到位，最大限度地减少地质灾害造成的损失。

2．做好突发性地质灾害隐患应急调查工作

强化技术保障，组织技术支撑单位技术人员对突发性地质灾害隐患开展应急调查工作，调查灾害类型、灾害规模、威胁范围、威胁人数、诱发因素、发展趋势等，综合研判风险后提出处置措施和防治工作建议。及时提交应急调查报告，为县政府应急处置提供依据。

3．强化工程建设项目地质灾害危险性评估

工程建设项目地质灾害危险性评估是一项重要的地质灾害防治工作，对预防、约束人类工程经济活动对地质环境的破坏，减少人为地质灾害的发生具有十分重要的意义。所有建设工程项目以及其他有可能导致地质灾害的一般建设项目，在项目选址、可行性研究及总体规划阶段，均应进行地质灾害危险性评估，评估结果将作为建设项目用地预审或报批的必备条件，不符合条件的，自然资源行政主管部门不予办理建设用地预审及审批手续。

同时评估报告严格执行存档备查制度，建设工程项目建设前、建设中及建设后应严格按地质灾害危险性评估报告执行，主管部门要加强督促指导，督促相关责任单位认真履行职责，加强人为工程诱发地质灾害的治理，有效管控工程活动诱发地质灾害风险。精准识别，分类施策，加强防范。

（二）构建地质灾害科学防控格局

加强国土空间规划管控和用途管制。结合国土空间总体规划“双评价”和“双评估”，以地质灾害风险防控为基础，以优化用地布局为导向，以安全稳定和可持续发展为目标，促进地质灾害防治与国土空间总体规划相融合，实现人与自然和谐共生。探索建立地质灾害风险源头管控机制。严格落实地质灾害易发区工程建设等领域地质灾害危险性评估制度，加强评估成果运用与监管。

推动地质灾害防治标准化管理。全面落实《地质灾害防治条例》及《四川省“十四五”地质灾害防治规划》等要求，推动建立权责明晰、管理顺畅的地质灾害管理制度体系。落实并研究自然资源部以及四川省关于地质灾害监测预警、风险管控、全域整治和项目资金管理规范化运行相关制度，优化地质灾害防治工程治理项目资金审批程序，缩短工程项目实施周期，提高防灾工程效益。

（三）完善地质灾害监测预警体系

完善地质灾害群测群防网络。健全“县、乡（镇）、村、组、点”五级群测群防网络。根据地质灾害风险调查评价结果，有针对性地设置监测区，建立群测群防网络。加大对地质灾害专职监测员的技术装备设备配备和业务技能培训，完善监测责任人和专职监测员台账管理和奖惩机制。深入推进“青春志愿·守护生命”志愿者参与地质灾害防治服务行动，提升公众防灾参与度。

加强群专结合监测预警。在专职监测的基础上，综合运用现代化防灾技术手段，重点围绕威胁人民群众生命财产安全的崩塌、滑坡等地质灾害隐患点、地质灾害易发区域（段），安装GNSS地表位移监测仪器、自动化雨量站、裂缝计、深部位移计、雷达水（泥）位计、现场报警仪等成本低、实用性强的普适性监测仪器，开展地质灾害群专结合监测预警点建设。创新工作模式，通过购买服务的方式，动态开展已建成的地质灾害监测设备维护。

加强地质灾害气象风险预警预报。基于国家、省、市级地质灾害气象预警互联体系建设框架，结合大竹县地质灾害防治信息化建设现状及具体需求，在已有地质灾害信息化、地质灾害气象预警工作的基础上，不断优化预警阈值和地质灾害气象预警模型，提高地质灾害气象风险预警为社会大众服务的能力。

专栏4  监测预警体系建设工程

1.专职监测：按照每处隐患点至少配备1名专职监测员标准，对全县现有113处地质灾害隐患点逐一落实专职监测员，逐年开展专业培训，定期进行监测员履职能力评估和岗位调整，将调查发现的新增地质灾害隐患点及时纳入监测预警网络，实现地质灾害隐患点专职监测全覆盖。 2.人技结合监测网络建设：按照部、省安排，推进群专结合专业监测点建设，开展群专结合监测设备维护。 3.地质灾害气象风险预警预报：开展县级到乡（镇）级到村级预警的“多级递进、逐级精细化”地质灾害气象风险预警服务。通过平台及时发布预警预报信息到防灾责任人等，落实防范措施。执行特殊时期及汛期24小时值班值守制度，通过实时监测和宏观巡查，掌握地质灾害隐患点的最新变化情况，在出现灾害前兆或异常现象时，及时报告和发布预警信息，迅速组织群众避险撤离。

健全地质灾害应急响应机制。修订完善《大竹县地质灾害应急预案》，明确各级、各部门在地质灾害应急抢险救援中的工作职责，组织开展县级年度地质灾害综合应急演练，提升各级人民政府及相关部门应急处置能力。开展隐患点临灾避险演练，增强受胁群众的安全意识，确保群众知晓隐患点的危害性、预警信号、撤离路线及安全区域，保障一旦临灾，群众能快速有序撤离。

（四）开展地质灾害全域综合整治

搬迁避让。坚持“搬得出、稳得住、能致富”的原则，在农户自愿的基础上，对已查明的险情重、风险高、治理难度大、治理成本高的受威胁农户和遭受突发地质灾害，房屋损毁不能原址重建的农户优先实施搬迁避让，让受地质灾害威胁的群众彻底避开地质灾害威胁，促进群众脱灾致富。加大推动地质灾害隐患整点搬迁力度，实施以整点销号、集中搬迁为目标。结合乡村振兴、土地增减挂钩、新农村建设等政策，探索将搬迁避让与生态用地、建设用地指标分配奖励等相结合，加大引导力度，提高基层组织工作积极性和群众搬迁意愿，到2025年，完成40处地质灾害点搬迁工作，预计搬迁282户871人。

工程治理与排危除险。对受地质灾害威胁的重点集镇开展综合治理，有效降低地质灾害安全风险。按照轻重缓急分类，分级治理威胁学校、医院、场镇、历史文化村落、政府办公场所、重大公用设施、人口聚居区等无法全面搬迁的隐患点。重点开展威胁30人及以上险情紧迫、较紧迫的地质灾害隐患点的工程治理及排危除险，有效降低地质灾害隐患风险，保护受地质灾害威胁群众的生命财产安全。对威胁重要交通、能源、水利设施的重大地质灾害隐患点的工程治理纳入交通、发改、水利等职责管理部门相关规划部署实施。到2025年，累计完成73处地质灾害治理工程及排危除险工程。

工程维护。定期开展已完工的地质灾害治理工程调查和评估，动态开展后期管理维护。对已损毁的治理工程及时修复，对被冲刷掏空的地基基础进行加固处理，及时恢复治理工程防灾功效。

新增隐患点处置。落实新增隐患点防灾措施，威胁户数较少实施搬迁避让，实施工程治理或排危除险的按应急委托排查单位进行综合整治，列入应急治理工程。

专栏5  搬迁避让与综合治理工程

1.搬迁避让：完成40处地质灾害点282户871人威胁农户搬迁避让。 2.工程治理及排危除险：累计完成73处地质灾害工程治理及排危除险。对新增地质灾害隐患点及时纳入动态整治范围。 3.治理工程后期维护:定期开展已竣工项目调查评估，对已损毁的治理工程及时修复，对已淤满的拦挡坝等及时清淤腾库。

（五）实现地质灾害防治能力提升

提升信息化支撑服务水平。充分利用5G、物联网、云计算、人工智能等前沿技术，推动新一代信息技术与地质灾害防治管理融合，增强地质灾害风险预警预报的及时性与准确性，推广配套地质灾害防治应用程序，为社会公众提供便捷化识灾防灾避灾功能。

提升专业技术能力。补充购置无人机等科技装备，补强地质灾害防治技术支撑队伍装备，加强专业技术人才引进和培养，全面提升地质灾害防治技术管理能力。立足地质灾害动态性及新形势的防灾需求，通过政府购买服务，分年度落实驻县技术支撑队伍，开展常态化地质灾害技术支撑服务工作，健全驻守地质灾害技术支撑队伍工作机制，科学编制县级地质灾害防治预案，系统开展地质灾害防治工作检查督导和地质灾害宣传培训，对于突发地质灾害开展抗灾抢险调查。

提升基层防灾避险能力。常态化开展地质灾害宣传培训和应急避险演练，通过现场宣讲、电视宣传、互联网及新传播平台推送、举办活动等方式，组织开展内容丰富、形式多样的防灾知识宣传教育活动，每年至少组织开展1次覆盖所有专职监测员的地质灾害防治知识宣传培训，每个隐患点每年至少开展1次应急避险演练。加强与主流媒体合作，强化地质灾害防治知识宣讲，支持各相关部门、专业学会、科研院校组织开展地质灾害防治业务管理、专业技术培训、防治技术推广与交流等活动。持续开展地质灾害防治知识宣传培训进企业、进工地、进农村、进社区、进家庭、进机关、进学校“七进”活动，不断提高全社会防灾减灾动员参与能力。

专栏6  防治能力提升工程

1.提高专业技术能力：依托专业地勘队伍，分年度落实驻县技术支撑队伍，开展常态化地质灾害技术支撑服务工作。 2.补强装备物资：补充购置无人机等科技装备，补强地质灾害防治技术支撑队伍装备，分年度开展突发地质灾害应急调查、监测预警、数据传输和处理等技术保障工作。 3.夯实基层防灾力量：分年度开展地质灾害宣传培训和避险演练，推进地质灾害宣传培训“七进”活动，落实省级防治能力提升“四个一”工程相关要求，推动形成一套地质灾害防治公众参与机制，制作一系列大众化、易接收、好传播的地质灾害科普宣传培训产品，编印一批地质灾害防治正反两面典型案例，培养及树立一批地质灾害防治先进典型。

五、经费估算

（一）估算依据

1．《地质调查项目预算标准（2021年）》（中国地质调查局，2021.07）；

2．《四川省自然资源厅 四川省财政厅关于印发〈四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）〉的通知》（川自然资发〔2018〕9号）；

3．《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害防治专项资金管理办法〉的通知》（川财资环〔2019〕64号）；

4．《四川省自然资源厅〈关于印发四川省地质灾害防治项目管理办法〉的通知》（川自然资规〔2020〕7号）；

5．《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）〉的通知》（川办发〔2021〕29号）；

6．《四川省自然资源厅关于印发〈四川省“十四五”地质灾害防治规划〉的通知》（川自然资源发〔2021〕45号）；

7．《达州市地质灾害指挥部办公室关于切实抓好地质灾害全域综合整治三年行动计划工作的通知》；

8．《达州市地质灾害全域综合整治2021年度实施方案》；

9．《大竹县人民政府办公室关于印发大竹县地质灾害全域综合整治五年行动计划（2021—2025年）的通知》；

10．拟开展工程治理、排危除险的地质灾害隐患点勘察设计报告、实施方案、调查报告及专家踏勘表；

11．达州市、大竹县已实施的类似工程经验；

12．国家、地方相关经济政策及相关标准，大竹县近年市场物价和劳务价格。

（二）经费估算

大竹县“十四五”地质灾害防治规划预计资金总投入为13998.44万元。各分项费用估算如下。

1．监测预警体系建设工程

地质灾害监测预警工作的总经费为283.44万元。具体包括：

群测群防专职监测：参照四川省2020年地质灾害专职监测补助经费标准，即0.36万元/点/年，按照大竹县现有113处地质灾害隐患点测算，五年总投资估算为145.44万元。

专业监测预警点建设及维护：建设46处专业监测设备，建设及维护费用按照3万元/处计算，共计138万元。

2．搬迁避让与综合治理工程

搬迁避让与综合治理工作的总经费为13265万元。具体包括：

搬迁避让：按照四川省受地质灾害威胁农户搬迁避让补助标准（含农户补助和配套设施投入），按3.5万元/户计。费用=补助标准×搬迁避让户数。地质灾害搬迁避让282户，投资估算987万元。

工程治理及排危除险：地质灾害工程治理、排危除险按照专家踏勘后估算及地勘单位预估综合测算，开展地质灾害工程治理41处投资估算9168万元，排危除险32处投资估算1610万元。

新增隐患点处置：统计历年新增隐患点数据，每年约新增6处灾害点，按照应急排危50万/处测算，规划期内新增隐患点处置投资估算约1500万元。

3．地质灾害防治能力提升工程

地质灾害防治标准提升工作的总经费为450万元。具体包括：

地质灾害装备和物资保障:参照往年县级开展地质灾害装备和物资保障平均20万元/年，投资估算为100万元。

地质灾害应急监测与技术支撑：参照往年县级开展应急监测与技术支撑费用支出均值50万元/年计算，投资估算为250万元。

地质灾害防灾减灾演练宣传教育：根据往年已开展的工作情况估算，按照20万元/年标准，投资估算为100万元。

（三）资金筹措

按照属地为主，分级负责的原则，地质灾害防治经费全面纳入财政年度预算，足额拨付。积极争取中央、省财政支持，鼓励社会资金积极参与。因工程建设等人为因素引发的地质灾害防治资金由责任单位承担。

六、环境影响

广泛高发的地质灾害除造成人员伤亡及财产损失，还将对生态环境造成破坏。通过编制全县地质灾害防治“十四五”规划，科学安排部署地质灾害防治工作，旨在最大限度减少人员伤亡和财产损失，改善和保护生态环境。

（一）环境影响评价

规划实施对环境的不利影响主要存在于地质灾害综合治理工程的施工期内，实施后的有利影响则是显著和长远的。

对环境的不利影响：一是工程施工临时占地、表土剥离可能破坏地表植被，扰动土体结构，对局部区域的水土保持在一定时期产生不利影响。二是施工现场附近可能会产生一定的施工废水、扬尘及噪声。三是弃渣、弃土如处置不当，也会产生水土流失、诱发新的地质灾害。四是项目的实施可能会占用一定的交通道路，给当地居民通行带来一定不便。

虽然地质灾害综合治理工程项目的实施可能会在短时期内破坏原有地形地貌、森林植被，改变当地景观，但能防止更大规模的景观破坏，尤其是在风景名胜区或自然保护区内，治理工程竣工后可有效保护自然景观，避免地质灾害对景观的进一步破坏，保护游客及旅游设施的安全。

（二）减少环境影响措施

坚持整治与开发相结合，因地制宜、科学防治。地质灾害防治充分结合实际制定生态环境保护管理措施，通过改善生态环境条件，减少或减缓致灾因素向不利方向演变，逐步恢复或重建当地生态平衡，达到抑制地质灾害发生发展的目的。具体减少环境影响的措施有：

1．通过合理安排施工时间，控制夜间和中午休息时段施工、加强工地管理、设置临时隔声屏障等措施，减缓施工作业噪声的影响。

2．施工时采取设置工地围档、工地洒水除尘、分段施工、及时进行地面硬化、加强交通运输管理等措施，减少工地扬尘对周围空气环境的影响。

3．工地设置临时沉砂池，清洗废水经沉砂池沉淀后回用到施工工序中，同时设置临时排雨系统，将暴雨期间的雨水引入沉砂池沉淀净化后方可外排。通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。

4．施工期产生的建筑垃圾和弃渣委托有资质的单位及时运出至指定的受纳地点。

5．做好施工交通组织计划，搭设围蔽屏障，预留行人、车辆通行通道，减少交通阻碍。不具备开槽明挖的施工路段，采用牵引法减少对交通的影响。

6．在施工过程中，应做好防护措施，确保附近房屋及行人安全。

七、保障措施

（一）加强组织领导

坚持政府主导。各级政府要认真履行地质灾害防治工作主体责任，强化研究部署，把实施本规划作为落实全县防灾减灾部署、推进生态文明建设的一项重要任务来抓。充分汇聚人民群众的力量和智慧，形成以政府为主导、全体人民群众参与的群测群防防治体系。

严格责任落实。由县人民政府成立地质灾害防治工作领导小组，明确相关部门及各乡镇工作职责，细化责任分工，强化责任，狠抓落实。全面深入梳理排查规划实施过程中存在的问题，建立台账，精准施策，扭住地质灾害防治重点难点问题持续发力、精准发力，解决规划实施中的难点堵点。

加强部门联动。围绕规划明确的目标任务、实施路径及具体举措，严格落实责任分工机制，各级自然资源主管部门负责本行政区域内地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督，发改、财政、应急、气象、住建、交通、水务、教育、旅游等部门按照职责分工，督促指导本行业、本部门地质灾害防治相关工作，加强协同配合和政策衔接，形成工作合力，积极推进本规划顺利实施。

（二）强化资金保障

落实资金投入。建立政府、社会和责任者共同参与的地质灾害防治机制。除积极争取中央和省级补助支持外，将地质灾害防治经费纳入年度财政预算，统筹发行一般债券，加强资金整合，多渠道筹措资金，及时足额落实地方配套资金。把地质灾害的搬迁避让和工程治理与乡村振兴、土地整治、生态移民、新农村建设等相关工作紧密结合和融合起来。鼓励社会资金参与，坚持共享发展理念，积极探索“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的地质灾害防治新模式。

合理资金分配。在资金分配上，按照突出重点、兼顾一般的原则，每年度防治任务按照轻重缓急程度合理安排资金。对重点防治区项目、险情重大项目及搬迁避让等紧迫性项目优先安排；同时兼顾好监测预警、能力建设等基础性、常规性工作的资金安排，确保地质灾害“十四五”规划整体推进。

（三）加大监督管理

强化目标管理。要把地质灾害防治工作列入重要议事日程，并作为政绩考核内容，确保任务落实。采取切实有效措施，不断推进政务公开，提高地质灾害防治工作的透明度和公众知情权。

规范项目实施。地质灾害防治项目实施单位要认真履行项目管理审批程序，严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、资金拨付、工程监理制和竣工验收制，确保把项目建成精品工程、民心工程、廉洁工程。

加强协同督查。建立自然资源、发改、财政等部门协同联动督查制度，强化监督管理。充分依靠自然资源执法监督部门，加强对防治资金、重要物资和项目实施过程的跟踪与管理，依法依规推进项目实施，确保项目依法依规有序推进。

严格资金监管。严格遵照《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》以及省财政厅、自然资源厅的各项规定和要求，不断健全完善全县相关管理制度和管理措施，为地质灾害防治工作的资金管理提供强有力的制度保障。全面实行项目资金绩效管理制、廉政承诺制和人大政协监督、上级监督、部门监督、审计监察监督、舆论监督，确保项目实施依法、规范、高效，确保资金使用安全，发挥最大效益。

（四）细化考核评价

健全考评制度。加强防治目标管理和绩效考核，完善绩效评估、考核、责任追究制度，加强监督检查，严格责任追究，确保建设目标任务落到实处。

细化考评指标。进一步完善地质灾害全域综合整治项目绩效考评体系，科学制定考评内容，细化量化考核指标，提高考评工作的指导性、操作性，推进考评工作的规范化、制度化。

建立反馈机制。建立绩效考评反馈机制，加强沟通衔接，及时跟踪考核评价中发现的问题，督促整改落实。加强绩效考评结果的评价、管理和运用，完善考评制度和指标，提升考评效能。

（五）强化责任落实

各级政府要充分履行职责，定期将地质灾害防治工作开展情况上报上级相关部门，对督查发现的问题及时整改。各级纪检监察及督查部门要将地质灾害防治工作纳入监督检查重点，加强督查，并定期形成检查、督查情况报告，提出工作建议及整改措施。对工作出色、成效显著的要适时给予表扬。对因措施不力、责任不落实造成不良影响的要及时进行批评。对造成重大损失的要依法依规追究相关人员责任。

（六）提升保障能力

加强基层防灾力量建设，与专业地勘单位合作，建立健全地质灾害防治专业支撑机构，建立“平战结合”的技术支撑体系，完善人才引进、培养、使用和评价机制，加强地质灾害防治工作所需的人才队伍及技术装备建设。

（七）加强宣传引导

加强对省、市、县地质灾害防治相关政策的宣传和解读，广泛凝聚共识，引导社会公众积极参与，营造良好的社会舆论氛围。将地质灾害防治的法律法规、科学知识纳入宣传教育计划，充分利用“防灾减灾日”、“世界地球日”等活动，开展地质灾害防治宣传进乡村、进校园等形式多样、内容丰富、多层次宽领域的宣传教育，以典型案例为引导，深入推广地质灾害防治成功经验，加强全社会公众的识灾防灾意识，提高广大干部群众自我防救能力。探索建立地质灾害防治奖励制度，对有突出贡献的单位和个人给予嘉奖，鼓励动员全社会力量参与防灾减灾工作，形成全社会参与防灾减灾的良好氛围。

附表1

大竹县“十四五”地质灾害防治规划

工作部署汇总表

| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 工作量 | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险调查评价与 巡排查工程 | 年度地质灾害风险巡排查 | 5年 | 2021-2025年 |
| 2 | 监测预警体系 建设工程 | 群测群防专职监测 | 已查明隐患点 全覆盖 | 2021-2025年 |
| 3 |  | 专业监测建设与维护 | 46处 | 2021-2025年 |
| 4 |  | 地质灾害监测预警及风险 管控服务 | 1个 | 2021-2025年 |
| 5 | 搬迁避让与综合 治理工程 | 搬迁避让 | 40处 | 2021-2025年 |
| 6 |  | 工程治理 | 41处 | 2021-2025年 |
| 7 |  | 排危除险 | 32处 | 2021-2025年 |
| 8 | 防治能力提升工程 | 地质灾害装备和物资保障 | 5年 | 2021-2025年 |

附表2

大竹县“十四五”地质灾害防治规划

主要任务分解表

| 县（区） | 群测群防专职监测/处 | 专业监测建设与维护/处 | 年度风险巡排查/县次 | 工程治理与排危除险/处 | 搬迁避让/处 | 消除隐患点/处 | 减少受威胁人数/人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大竹县 | 113 | 46 | 5 | 73 | 40 | 113 | 5379 |

附表3

大竹县“十四五”地质灾害防治规划

资金估算表

| 序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 总资金 /万元 | 中央、省级补助 资金/万元 | 地方自筹 资金/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 市财政 | 县财政 |
| 9 | 监测预警体系建设工程 | 群测群防专职监测 | 145.44 | 145.44 |  |  |
| 10 |  | 专业监测预警点建设及维护 | 138 | 100 | 38 |  |
| 11 | 搬迁避让与综合治理工程 | 搬迁避让 | 987 | 987 |  |  |
| 12 |  | 工程治理 | 9168 | 9168 |  |  |
| 13 |  | 排危除险 | 1610 | 1610 |  |  |
| 14 |  | 新增隐患点 | 1500 | 1500 |  |  |
| 15 | 防治能力提升工程 | 地质灾害装备和物资保障 | 100 |  |  | 100 |
| 16 |  | 地质灾害应急监测与技术支撑 | 250 |  |  | 250 |
| 17 |  | 地质灾害防灾减灾宣传教育及应急避险演练 | 100 |  |  | 100 |
| 合计 | 13998.44 | 13510.44 | 38 | 850 |

附表4

大竹县“十四五”地质灾害防治规划

群策群防专职监测投资估算表

| 年度 | 年初 数据 | 预计 新增 | 年度 总数 | 年底预计销号 | 年度 数据 | 补助金额 （万元） | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 113 | 6 | 119 | 32 | 87 | 0.36 | 42.84 |
| 2022 | 87 | 6 | 93 | 24 | 69 | 0.36 | 33.48 |
| 2023 | 69 | 6 | 75 | 15 | 60 | 0.36 | 27.00 |
| 2024 | 60 | 6 | 66 | 21 | 45 | 0.36 | 23.76 |
| 2025 | 45 | 6 | 51 | 21 | 30 | 0.36 | 18.36 |
| 合计 |  | 30 |  | 113 |  |  | 145.44 |

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委，县法院，县检察院，县人武部。

大竹县人民政府办公室                   2023年11月22日印发