附件

大竹县数字政府建设重点任务清单

| 序号 | 任务名称 | 具体措施 | | 牵头单位 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）完善信息基础设施 | | | | | | |
| 1 | 扩容完善政务云基础设施 | 开展政务云扩容建设。加快推进政务云建设，为县级各部门提供统一高效的计算、存储、网络、安全保障等基础设施支撑。 | | 县经信局 | 县级各部门（单位） | 2022年8月 |
| 2 | 规范政务云资源管理。编制出台《大竹县政务云管理办法》，进一步规范县级政务云建设、规划和管理。 | | 县经信局 | 县级各部门（单位） | 2023年8月 |
| 3 | 完善政务云基础设施。按照集约化建设原则，加快推进县级各部门已建非涉密系统加快迁移上云、新建业务系统依托政务云进行集约化部署。充分发挥监管平台作用，实时监测云、网运行安全，实现对云资源的动态分配和弹性伸缩，提高云资源利用率，同时实施升级防火墙、新增上网行为管理和第三方安全软件，提高网络安全保障水平。 | | 县经信局 | 县级各部门（单位） | 2023年12月 |
| 4 | 持续优化电子政务网络 | 加快电子政务外网改造升级。进一步提升网络带宽，形成覆盖县乡（镇、街道办事处）二级统一开放的电子政务外网骨干网。 | | 县政府办公室、  县经信局 | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会 | 2022年12月 |
| 5 | 扩大互联网协议第六版（IPv6）规模部署。加快推进政府及相关部门门户网站、政务云平台、政务应用实施互联网协议第六版（IPv6）改造，实现网络全面升级。 | | 县政府办公室、  县经信局 | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会 | 2022年12月 |
| 6 | 持续优化电子政务网络 | 优化完善电子政务内网。按需扩大电子政务内网覆盖范围、增加网络承载应用，提升内网管理水平和网络应用效能。推动业务信息和电子文件交换、协同办公等应用系统互联互通。强化内网运维综合管理。 | | 县委办公室 | 各乡镇（街道）党委，大竹经开区党工委 | 2023年12月 |
| 7 | 分步迁移业务专网。根据业务性质，加快推动各部门业务专网分类迁移至政务外网或政务内网，形成跨层级、跨系统、跨部门的全县“一张网”服务支撑能力。 | | 县政府办公室 | 县级各部门（单位） | 2023年12月 |
| 8 | 对接整合涉密网络。推进涉密专网向电子政务内网、非涉密专网向电子政务外网的迁移整合，除国家、省另有规定外的全部专网实现整合。依托5G等信息基础设施，规划建设非涉密无线政务专网，实现与政务外网、政务云以及非涉密专网的网络互连。同步完善办公终端、物联网终端等安全准入机制，确保政务网络安全。 | | 县政府办公室 | 各乡镇人民政府、街道办事处，县级各部门（单位）、大竹经开区管委会 | 2023年12月 |
| 9 | 深入推进智慧广电建设 | 推进智慧广电项目建设。积极融入全国有线电视网络整合，通过广电5G物联网拓展线上、线下便民服务。加快应急广播体系建设，打造数字广播系统，争取做到党的声音全覆盖。推进全县有线电视宽带化、双向化升级改造，丰富群众精神文化。 | | 县文体旅游局、  中国广电大竹分公司 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 10 | 布局算力基础设施 | 布局算力基础设施。统筹规划大型绿色数据中心建设，推广清洁算力，提高使用低碳、零碳能源比例，助力实现碳达峰、碳中和目标。建设人工智能计算与赋能平台，提供多层次智能算力服务，实现数据中心从数据存储型向计算型转变，打造技术超前、规模适度的边缘计算节点布局。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 11 | 建设大数据资源中心 | 建设大数据资源中心。融汇政务数据资源、社会数据资源和互联网数据资源，建设大数据资源池，为政务服务、社会治理、基层治理、产业发展等提供数据支撑。围绕网上办事、市场监管、精准扶贫等，梳理主题信息资源，建设“N”类主题库。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| （二）建设政务大数据资源体系 | | | | | | |
| 12 | 提升数据共享交换能力 | 夯实数据共享交换平台支撑。升级优化大竹县一体化数据管理平台服务功能，统一受理县级数据共享需求并提供服务，按需规范对接政务数据、经济数据和社会数据等。参照省级共享交换标准规范，推动完善一体化数据管理平台，横向联通县级部门，纵向覆盖各乡镇街道，实现与市级平台互联互通和数据共享。加大现有视频、感知资源的统筹整合力度。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| 13 | 开展数据共享攻坚行动。按照《达州市公共数据管理办法》《大竹县县级部门数据共享两年攻坚行动方案的通知》相关要求，采用“双清单（需求清单+责任清单）”模式，制定大数据标准体系，全面推动数据依法依规共享开放，两年时间逐步实现全县上下“网络通、数据通、应用通”。 | | 县经信局 | 县级各部门（单位） | 2023年6月 |
| 14 | 推进数据安全有序开放。完善公共数据开放平台，编制政务数据资源开放清单，按照“依法保障信息安全、逐步分级开放”的原则，加强数据清洗、脱敏工作，推动政府数据安全有序开放。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2023年6月 |
| 15 | 提升数据共享交换能力 | 推进数据共享交换。建立数据共享协调机制，统筹机关事业单位、科研机构、大专院校、企业、行业协会等的重点数据资源，持续扩大数据共享交换规模和覆盖范围。建设数据治理平台，实现数据资源产生、采集、存储、交换、加工、整合、使用、反馈等环节的统一管理。建立科学合理的政务信息资源共享管理和绩效考核机制，定期开展数据共享交换绩效评价。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 16 | 加快数据资源汇聚 | 加快完善基础库。建设完善人口、法人、自然资源和空间地理、社会信用信息、电子证照等五大基础库，实现与省级政务数据交换平台数据共享。建立基础数据更新联动运维机制，强化数据质量管理和融合应用，强化新建系统与基础资源库对接，逐步完成存量系统与基础资源库的适配对接，实现基础类数据全省同一入口、同一出口、统一管理。 | | 县公安局、县市场监管局、县自然资源局、县发展改革局、县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 17 | 合理布局主题库。以管理服务对象基本信息、管理服务资源基本信息、管理服务行政结果基本信息为核心，整合跨部门政务数据资源，加快建设宏观经济、政务服务、社会治理、生态环境、民生保障、统一战线等重点领域主题库。推进部门档案数字化。 | | 县经信局、县档案馆 | 县级各部门（单位） | 2024年12月 |
| 18 | 按需建设专题库。加强行业数据与政务部门数据的有效对接融合，建立交通出行、电子商务、物流运输等行业专题库。发挥行业协会商会作用，推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化。 | | 县经信局、县交通运输局、县商务局、  县物流园区管委会 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 19 | 推进数据融合创新 | 稳步推进数据融合创新。围绕医疗健康、普惠金融等重点领域，在确保数据安全的前提下，优先开放民生密切相关、社会迫切需要、经济效益明显的公共数据。持续争取举办数字四川创新大赛，推动利用政府开放数据创造价值。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| （三）建设统一的业务支撑体系 | | | | | | |
| 20 | 完善政府网站集约化平台 | 优化完善政府网站集约化平台。推进各部门门户网站全部迁移至市政府门户网站集约化平台，为各部门网站提供支撑，实现与市级平台互联互通和协同联动。 | | 县政府办公室 | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2022年12月 |
| 21 | 建设基础支撑平台 | 持续推进证照电子化。持续推进全县政府机关签发的证件、执照、证明文件、批文、鉴定报告等电子化。 | | 县行政审批局、  县市场监管局 | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| 22 | 完善统一电子签章平台。依托全省电子印章系统，实现部分事项审批电子化，加强电子印章一体化应用，为政务服务事项的审批、办结、证照生成等环节提供优质服务。依托国家和省电子印章验证服务，实现电子证照跨地区、跨部门互信互认。 | | 县公安局、县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 23 | 完善统一物流配套平台。利用第三方物流或邮政企业提供物流服务，统一物流配套，实现申请材料和办理结果材料快递送达，为政务服务办理平台及部门业务办理系统提供申请资料、证照批文快递服务。 | | 县物流园区管委会、邮政分公司 | 县级相关部门（单位） | 2022年12月 |
| 24 | 建设大数据分析应用平台 | 持续完善大数据分析平台。通过购买服务、数字创新大赛培育等方式，引入第三方数据分析服务机构，构建数据服务生态，有效提升各部门数据分析和应用能力，逐步实现“数据即服务”。 | | 县经信局 | 县级相关部门（单位） | 2023年6月 |
| 25 | 建设安全管  理系统 | 构建数据安全管理体系。建设大竹县一体化数据管理平台安全防护平台、网络安全协调联动平台等重要网络安全基础支撑平台，规范、完善和深化密码在政务云平台等政务服务系统的应用。注重平战结合，利用人防资源提高战略数据灾备中心防护能力。 | | 县公安局、县经信局 | 县级各部门（单位） | 2024年12月 |
| （四）打造政府服务治理两大阵地 | | | | | | |
| 26 | 加快建设“智慧大竹”App | 加快系统建设。完成系统开发、压力测试、公众测试、首发上线，实现政务服务和公共服务应用移动在线办理。 | 县经信局 | | 县级相关部门（单位） | 2022年8月 |
| 27 | 完善功能服务。完善“智慧大竹”App功能和性能，实现服务内容扩充和服务渠道拓展，实现政务服务、公共服务、社会服务事项主题全覆盖。 | 县经信局 | | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| 28 | 拓展便民应用。全面拓展“智慧大竹”App服务应用范围和深度。大力拓展商业便民等社会服务，实现政务服务和公共服务的深度扩展。 | 县经信局 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 29 | 建设运营指挥中心 | 加快推进智慧城市运营指挥中心建设。推进智慧城市运营指挥中心建设，以政务服务、城市交通、应急指挥等智慧应用场景为切入点，建成跨地区、跨行业、跨部门、跨层级的城市信息共享融合、互联互通和业务协调的智慧城市指挥调度中枢，提高城市精细化治理能力，提升便民服务能力，强化数据赋能园区企业。 | 县经信局 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| （五）完善数字政府基础应用 | | | | | | |
| 30 | 提升党政机构运行效率 | 建设党政数字一体化信息系统。推动各乡镇（街道）、县级各部门（单位）纵横互通，建设标准化、集约化、智能化的党务数字信息系统，覆盖基层党建、干部队伍、人才培养、基层治理、乡村振兴等重点领域，提高一体化管理水平。 | 县委办公室、县政府办公室、县委组织部 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2023年12月 |
| 31 | 打造智慧纪检监察平台。充分运用互联网技术和信息化手段，以检举举报平台为牵引，推进智慧监督创新，畅通群众监督渠道，构建覆盖监督执纪执法全过程的业务平台，提升纪检监察工作智能化水平。 | 县纪委监委 | | 县级各部门（单位） | 2023年12月 |
| 32 | 提升党政机构运行效率 | 建设协同办公平台。整合各部门非涉密办公系统，建设县级统一政务协同办公平台。对接市协同办公平台，实现跨地区、跨部门、跨层级信息共享和政务协同。建设政务协同办公移动应用，打造统一的“掌上办公”政务品牌。 | 县委办公室、县政府办公室、县经信局 | | 县级各部门（单位） | 2023年6月 |
| 33 | 推进协同办公平台级联对接。将县级统一政务协同办公平台与市一体化在线政务服务平台对接，实现日常办公与业务办理的“一体融合”。 | 县委办公室、县政府办公室、县经信局 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2023年12月 |
| 34 | 加强民主法治建设支撑 | 推进智慧政协建设。强化网络互连、数据共享、信息互通，推动县政协上达全国政协、省、市政协，横连兄弟县政协，支撑高效能协商、高水平议政、高质量履职，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。 | 县政协办公室 | | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| 35 | 推进智慧政法建设。创新政法智能化管理监督机制，加快推进跨部门大数据办案平台建设，拓宽监督管理途径、拓展监督线索来源。完善线上执法司法流程规则，优化节点监控、风险提示、瑕疵错误预警等功能。 | 县委政法委 | | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| 36 | 推进智慧法院建设。全面深化智慧法院建设，提升诉讼服务、审判执行智能化、智慧化水平，纵深推进“互联网+审判”，推进审判体系和审判能力现代化。 | 县法院 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 37 | 推进智慧检察建设。推进智慧检务工程建设，建设智慧办案、智慧监督、智慧管理、智慧服务等信息化系统，完善检务支撑平台、跨部门大数据办案平台，全面提升检察机关法律监督能力。 | 县检察院 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 38 | 建设数字统战应用。推动统战信息化建设，建设覆盖全县统战工作对象、党外干部、统战干部以及统战组织、宗教活动场所的统战工作核心平台，构建统战信息大数据，全面掌握全县“统情”，促进统战工作和服务数字化、精准化、可视化。 | 县委统战部 | | 县级各部门（单位） | 2023年12月 |
| 39 | 加强民主法治建设支撑 | 推进智慧信访建设。做好“互联网+信访”深度运用，实践信访大数据应用，在县级政务信息资源共享交换的基础上，加强对信访数据和政务信息的资源挖掘，利用大数据技术，开展信访大数据分析服务工作，加强信访资源综合分析，对信访苗头预判、信访治理决策、调查研究、检视公共政策得失等众多方面提供技术支撑，摆脱传统信访工作面临的被动局面，创造出符合新时期特点的信访工作新价值。 | 县信访局、县经信局 | | 县级各部门（单位） | 2024年12月 |
| 40 | 推动政务服务提质增效 | 拓展政务服务实体大厅“一站式”功能。推进线上线下政务服务平台深度融合，加快实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，实时同源发布网上申报、预约叫号、事项受理、审批（审查）结果、服务评价等信息。 | 县行政审批局 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2022年12月 |
| 41 | 建设大竹县“零证明城市”支撑系统。利用县级政务云平台，对接共性应用支撑系统等应用服务系统，建设大竹“零证明城市”支撑系统。 | 县经信局 | | 县级各部门（单位） | 2024年12月 |
| 42 | 促进公共服务均等 | 推进智慧教育建设。建设教育城域专网，推进无线校园全覆盖和智能终端普及，争创“平安校园”“省级智慧教育示范区”和“四川省智慧教育学校”。构建一体化的“互联网+教育”大平台和基于大数据的教育管理服务与监测体系，推进智慧教育创新发展。 | 县教科局 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会 | 2022年12月 |
| 43 | 开展数字医疗建设。构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，促进优质医疗资源下沉。创新智慧业务服务模式，搭建医保智能监控系统，有效规范医疗机构服务行为，提升基金监管能力。 | 县卫生健康局、县医保局 | | 各乡镇人民政府、各街道办事处，大竹经开区管委会 | 2022年12月 |
| 44 | 促进公共服务均等 | 推进智慧人社建设。实现服务对象相关信息全县“一点登记，全域共享”，与省级异地就医结算平台对接，实现异地就医备案的患者在外市就医联网结算。创新电子社保卡推广应用，深度发展“指尖办理”体验服务。拓宽社会保障卡公共服务应用，与省上对接实现群众凭社会保障卡办理税务等业务，实现社会保障卡在政务服务和居民服务领域的“一卡通用”。 | 县人力资源社会保障局 | | 县级相关部门（单位） | 2022年12月 |
| 45 | 推进智慧社区建设。依托网格化服务管理平台、城乡基层社会治理“231”新模式、智慧社区平台，动态收集掌握流动人口、特殊人群、治安隐患等信息，推进社会管理服务、信息分析研判的深度应用。对接雪亮工程、天眼等视频资源，搭建社区综治中心。依托“互联网+政务服务”，打造“便民服务一体机+微信小程序”综合服务平台，提升社区服务水平。支持城市公共设施、建筑、电网等领域的物联网应用和智能化改造，推进数字城管与智慧社区融合发展。 | 县委政法委 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2022年12月 |
| 46 | 推进智慧体育建设。整合资源打造智慧体育大数据应用平台，实现对全民健身、人才培养、赛事训练、场馆设施等各种需求的智能化响应和智能化决策支持。 | 县文体旅游局 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 47 | 开展智慧金融服务。运用大数据、人工智能、云计算等技术手段，向金融机构以及企业提供信贷撮合、金融科技等互联网开放链接服务，打造平台经济示范应用试点，实现金融机构和中小微企业无缝对接。 | 县政府金融办、  县经信局 | | 人行大竹县支行 | 2023年12月 |
| 48 | 推进智慧人防建设。构建多网系融合的人防综合信息网络，实现战时高效调配各种战备要素和社会资源，平时有效应对突发事件和服务经济社会发展，打造智慧人防系统。 | 县人防办 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 49 | 加强科学有效的经济治理 | 建设经济运行监测分析系统。汇集全县各地各企业工商数据、司法数据、信用数据、单位能耗等数据资源，分析企业经营状况及产业布局结构，协助政府多维度、全视角评估区域经济发展状况，为领导研究针对性措施提供精准支撑。 | 县统计局、县发展改革局、县经信局 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2022年8月 |
| 50 | 深化融合繁荣的文化治理 | 建设智慧文旅公共服务平台。汇集景区、酒店等各旅游主体数据资源，建设大竹县智慧文旅公共服务平台，搭建综合管理、公众服务、宣传营销等平台，构建开放式创新的生态系统。 | 县文旅中心 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 51 | 完善精准精细的社会治理 | 建设社会治安防控体系。集成整合各类治安业务应用，建设达州市社会治安防控体系，涵盖前端防控支点建设、信息化基础设施建设、平台服务建设、数据服务和应用服务建设，以及社会治安防控实战平台和市域社会治理、基层治理一体化平台建设，打造面向实战、服务一线、警务流程再造、智慧赋能的社会治安防控体系新格局。 | 县公安局 | | 县级相关部门（单位） | 2023年12月 |
| 52 | 推进协同智  能的生态治理 | 建设空间地理信息系统。丰富自然资源和空间地理基础数据，完善统一权威、精准可靠的“底板底图”，结合北斗卫星定位系统和高分卫星应用服务，加快数据对接，建设空间地理信息系统，为政务服务、应急管理、市域社会治理、基层治理、数字经济等领域提供统一的时空地理信息服务。 | 县自然资源局 | | 县级相关部门（单位） | 2022年12月 |
| 53 | 推进智慧水利建设。优化健全涉水信息监测体系，汇集水文、水资源、水生态、水安全和水工程涉水信息数据，开展数据治理和共享应用。建立水资源监管和用水调水指挥系统、水旱灾害防御决策指挥系统、河湖生态流量和水土保持监管系统、水利工程项目建设运行监管系统等。 | 县水务局、县气象局 | | 县级相关部门（单位） | 2024年12月 |
| 54 | 实现及时高效的应急治理 | 建设应急管理信息化平台。整合应急管理、自然资源等部门基础信息资源，建设全域覆盖、分级汇聚、上下贯通、左右互联、全面治理、统一管控的应急管理信息化大数据平台，全面实现市县两级自然灾害监测预警、安全生产风险监测、重大风险监测预警和重点行业企业重大危险源监测预警。 | 县应急局 | | 县级相关部门（单位） | 2022年12月 |
| 55 | 强化公平公正的智慧监管 | 深化信息监管体系建设。利用大数据、云计算等技术，进一步深化信用监管体系建设，扩大信用信息归集应用，完善县级社会信用信息数据库和平台功能，推进与省级信用信息平台互联互通，与县级政务服务平台信息联通共享。 | 县发展改革局、县市场监管局、人行大竹县支行 | | 各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会、县级各部门（单位） | 2022年12月 |
| 56 | 建立信用联合奖惩机制。根据国省要求构建政府、社会共同参与的守信联合激励和失信联合惩戒机制，实施信用分级分类监管和服务。 | 县发展改革局、县市场监管局、人行大竹县支行 | | 县信用体系建设联席  成员单位、各乡镇人民政府、街道办事处，大竹经开区管委会 | 2023年12月 |

信息公开选项：主动公开

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委，县法院，县检察院，县人武部。

大竹县人民政府办公室 2022年8月23日印发