| 大竹县县域商业建设行动项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设类型（新建、改造） | 承办企业 | 建设地点 | 建设周期 | 开工时间 | 投资总额（单位：万元） | 已完成投资额（单位：万元） | 奖补金额（单位：万元） | 主要建设内容和规模 | 项目业主联系人及联系方式 | 实现功能 |
| 1 | 清河农贸市场改造升级 | 改造 | 大竹县鹏腾劳务有限公司 | 清河镇 | 6个月 | 2024.3 | 140 | 0 | 40 | 屋顶翻修、地面平整、墙面贴砖、功能分区、新建台面、地下排污管道改建等 | 梁洪印 18282970829 | 乡镇农村集贸市场，农产品销售、批发等，改善居民日常生活购物环境。 |
| 2 | 石河农贸市场改造升级 | 改造 | 四川运量洪礴建筑工程有限公司 | 石河镇小北街、繁荣街 | 6个月 | 2024.3 | 200 | 0 | 60 | 升级改造3400㎡农贸市场，主要包括雨棚翻新、地面硬化、地下排污、功能分区及附属设施等 | 谢开富 15983893500 | 乡镇农村集贸市场，农产品销售、批发等，改善居民日常生活购物环境。 |
| 3 | 大竹世丰超市 | 改造 | 大竹世丰超市 | 大竹县乌木镇鸿兴街C3栋1号 | 4个月 | 2023.11 | 50 | 50 | 15 | 1、改造升级1100平方米经营副食、生鲜、百货、干货、海鲜等。2、购买冰柜、货架等设施设备，方便居民购物。 | 曹世方18282216666 | 方便周边居民生产生活，极大的改善了周边居民购物环境，同时增加就业岗位。 |
| 4 | 大竹县亿客隆商超改造项目 | 改造 | 大竹县周家镇亿客隆购物广场 | 大竹县周家镇 中周街285-298号临街门市 | 4个月 | 2023.8 | 50 | 50 | 15 | 改造升级1000平方米经营休闲零食蔬菜\调料\肉食\水果\百货\不锈钢制品\时尚服装\儿童游乐场,方便居民休闲购物；引进新的超市收银系统,改善收银效率。 | 贺家福 15228032916 | 辐射周边十公里的居民顾客,极大的改善了周边居民购物环境,同时提供了近三十个工作岗位。 |
| 5 | 欢喜坪商旅融合项目 | 新建 | 四川欢喜坪文旅有限公司 | 四川省达州市大竹县庙坝镇欢喜坪村 | 16个月 | 2023.4 | 820 | 530 | 240 | 1、新建餐饮店2个，占地1400平方米，改造餐厅470平方米； 2、升级改造超市3个，占地1000平方米，同时对露营区进行升级改造，占地20亩； 3、新建露营补给超市站230平方米。 | 李东 15182859998 | 通过商业、旅游、文化相融合发展，带动当地居民就业增收。同时提升大竹商业、旅游、文化品牌形象。 |
| 6 | 保元.智慧物流产业园 | 新建 | 四川保元现代物流发展有限公司 | 白塔街道双马社区 | 14个月 | 2024.3 | 1700 | 10 | 480 | 连接大竹县城和乡镇的物流配送,覆盖全县31个乡镇街道，促进全县物流全覆盖，建设冷链物品仓储、县级仓配中心，包含仓储、分拣、运输、配送等。 | 陈长斌13982883893 | 增强物资和快递物流分拨处理、仓储、运输、配送能力，实现全县快递物流配送当天送达.同时货物物流辐射川东北、渝东等地。 |
| 7 | 大竹县畜禽农产品商品化处理建设项目 | 新建 | 四川省唐鸭儿食品有限公司 | 大竹县竹阳街道黄荆社区6组 | 14个月 | 2023.5 | 70 | 50 | 20 | 1、新建及扩建总容量500立方米的畜禽农产品冷藏冷冻库； 2、新建畜禽、农产品上行商品处置、分拣包装间、仓储库房共计500㎡； 3、增设畜禽农产品产后处理加工生产线，购置清洗、烘干及包装设备； 4、建设农产品电商运营销售中心及电商销售直播间。 | 唐博19911733666 | 1.提升畜禽农产品产后商品化处理水平及能力; 2.提高畜禽农产品错峰销售能力和经济价值,减少流通环节，提高流通效率,建立更紧密的产销衔接体系; 3.完善畜禽农产品冷链配送体系，提升市场竞争能力; 4.优化畜禽农产品的产业链组织结构,提升畜禽农产品附加值。 |
| 8 | 四川清大姐食品商品化处理新建项目 | 新建 | 四川清大姐食品科技有限公司 | 大竹县安吉乡红岩村3组131号 | 15个月 | 2023.3 | 170 | 120 | 50 | 1、购置加工设备10套 2、新建冷冻、仓储库房350㎡ 3、新建包装车间、分拣车间700㎡ | 徐礼银13728331319 | 增加周边农民的收入及就业岗位。 |
| 9 | 大竹县绿源农业商品化处理扩建项目 | 新建 | 大竹县绿源农业发展有限公司 | 大竹县周家镇双鱼村1组 | 10个月 | 2023.5 | 270 | 230 | 80 | 1、购置升级设备10套 2、新建仓储库房700㎡ 3、新建真空包装、分拣车间400㎡ 4、购买叉车、输送带、包装机、抛光机等设施设备。 | 龚宜刚13350285888 | 增加周边农户收入及就业岗位。产品辐射成都、重庆、西安等大城市。 |